**宁波东方理工大学(暂名)校园建设项目永久校区2号地块光伏专业分包工程**

**报名公告**

采购人名称：宁波东方理工大学(暂名)

代建人名称：深圳市润置城市建设管理有限公司

2024 年 7 月

**宁波东方理工大学(暂名)校园建设项目永久校区2号地块光伏专业分包工程报名公告**

深圳市润置城市建设管理有限公司（以下称代建人）受宁波东方理工大学(暂名) （以下称采购人）的委托，就宁波东方理工大学(暂名)校园建设项目永久校区2号地块光伏专业分包工程组织公开报名，诚邀符合条件的潜在承包单位参加报名，择优邀请参与投标。

1. 项目名称：宁波东方理工大学(暂名)校园建设项目永久校区2号地块光伏专业分包工程。
2. 项目概况：本工程位于宁波市镇海区清水浦片区，校园北临风华路，南接滨江路，东至宁波绕城高速，西接逸夫路。

本次采购为宁波东方理工大学(暂名)校园建设项目永久校区2号地块光伏专业分包工程。施工范围：东生活区组团-1、体育组团内光伏发电工程。

光伏工程包括光伏工程的设计（设备选型、深化施工图）、供应、现场运输、安装、检查、验收、调试及运行整个光伏系统，在说明和图纸上有更详细的说明，包括但不限于下列内容：太阳能电池板、设备支架、并网逆变设备及线缆、配电箱及其他一切并网发电运行所需的设备元件的供应、安装、调试及成品保护工作等。办妥相关政府部门手续，包含但不限于：报监、质检、技防、试验、验收、档案资料等相关工作，并网发电的相关手续的办理。



1. 工期要求：

计划2024年7月30日开工，东生活组团-1暂定2025年4月30日完成并通过竣工验收，2025年5月20完成工程移交。体育组团一期篮球馆、游泳馆暂定2025年7月31日完成并通过竣工验收，2025年8月30完成工程移交。体育组团二期综合训练馆暂定2026年5月15日完成并通过竣工验收，2026年6月15完成工程移交。具体关键节点按发包方确认的节点计划作为完成项目建设进度控制的工作目标。

以上工期均已考虑春节和其他节假日，具体开工日期以采购人、代建人书面开工通知为准，竣工日期与工程移交日期不予顺延。

四、潜在的报名方资格及提交资料：

1、报名方具有独立的法人资格，具备有效的营业执照。（提供公司营业执照等相关复印件）。

2、资质要求：具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质或电力工程施工总承包三级及以上资质，具备承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质和安全生产许可证，并具有并网报批及验收能力，由于涉及系统并网验收及报批，需与项目所在地供电公司协调沟通，故必须有本地化服务能力。（提供公司资质证书等相关复印件）。

3、公司业绩要求：

①满足公司近5年内（2019年1月份至今）已竣（完）工（以竣工报告时间为准）的光伏项目单个项目合同额不小于500万元或装机容量不小于1000KWp项目（公司业绩需提供至少1-3项相关业绩，提供施工许可证、合同复印件、竣工验收报告、获奖证书等证明材料）。

4、拟派项目团队业绩要求：

指挥长的公司职务要求为公司副总级别及以上；①项目负责人：机电工程专业注册建造师二级、安全B本，负责的单个合同额不小于500万元项目或装机容量不小于1000KWp项目；②技术总工：具有中级及以上职称，工作年限5年及以上；③施工负责人：工作年限5年及以上；④主要管理人员工作年限3年及以上；（项目负责人业绩需提供至少1-3项相关业绩，提供合同、简历表、注册证书、获奖证书、社保、业绩证明资料等）。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 职务 | 人数 | 任职资格 | 资历要求 |
| 1 | 指挥长 | 1 | 公司副总级别及以上 | 公司副总级别及以上 |
| 2 | 项目经理 | 1 | 机电工程专业注册建造师二级、安全B本 | 负责的单个合同额不小于500万元项目或装机容量不小于500KWp项目，须有5年以上相关工作经验 |
| 3 | 技术总工 | 1 | 中级及以上职称 | 须有5年以上相关工作经验 |
| 4 | 施工负责人 | 1 | 相关岗位证 | 须有5年以上相关工作经验 |
| 5 | 安全负责人 | 1 | 相关岗位证 | 须有5年以上相关工作经验 |
| 合计 | | 5 |  |  |

（**所有人员**需提供相关业绩，并提供合同、简历表、职称证书、获奖证书（如有）、近3个月社保缴纳证明（2024年3月至2024年5月）等相关业绩证明资料）。

5、近三年（2021-2023年）经第三方审计的财务报告，公司营业额及资产负债率、经营性活动现金流入情况及经营性活动现金流出情况；若2023年第三方财务审计报告还未完成，则提供（2020-2022年）经第三方审计的财务报告。

6、报名方的信用情况：报名方、法定代表人、项目负责人未被“信用中国”列入严重失信主体名单和“信用中国（浙江）”列入黑名单。

7、报名方具备安全生产条件，取得有效安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，拟报名单位近三年（截止时间为本报名公告发布日）无重特大安全生产责任事故。（提供安全生产许可证等相关复印件）

8、本项目不接受联合体报名。

9、投标人认为有必要的其他资料。（提供团队架构等支持相关的材料）。

10、报名资料需编制目录索引。

11、本项目不接受存在控股关系的两家及以上单位同时报名。

12、学校保留要求各投标单位提供其他资料的权利。

**请报名方认真对照资格条件，如不符合要求的，无意或故意参与报名，经评审发现的则取消报名方资格；评审过程中，报名方提供的相关证件为虚假或伪造，或者其他人员持法定代表人或授权委托人的身份证参与报名，一经发现亦取消报名方资格，且所产生的一切后果由报名方自行承担。**

五、报名保证金的缴纳：

金额：人民币 壹万元整。

通过供应商的基本账户以银行转帐方式缴入以下账户

账户名：深圳市润置城市建设管理有限公司

开户行：交通银行深圳分行营业部

银行账号：443066285013006976000

提交截止时间：2024 年 7 月 15 日 12:00

（北京时间，以资金到达上述账户时间为准。同时需将缴纳投标保证金的付款凭证发送到邮箱CRLD\_NBDFLGHY\_ZY@crland.com.cn）

六、报名文件接收：

1、凡符合报名资格要求并有意参加者，请于2024年 7 月 15 日 12:00 前（逾期提交的资料不予接收）至宁波市镇海区同心路568号开元新青年广场2号楼3层306室递交报名文件（纸质版一份，电子版一份，电子版需提供可编辑版及PDF盖章版扫描件，存入U盘，U盘贴好单位标签，与纸质资料一同送达）。

2、本次报名公告发布在宁波东方理工大学（暂名）（https://www.eitech.edu.cn）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/），报名文件可从宁波东方理工大学（暂名）（https://www.eitech.edu.cn）下载获取。

3、有关本次报名的事项若存在变动或修改，敬请及时关注宁波东方理工大学（暂名）（https://www.eitech.edu.cn）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）发布的信息更正公告，恕不另行通知，如有遗漏采购人概不负责。

七、报名文件接收截止时间： 2024 年 7 月 15 日 12:00 。

八、联系方式

（一）、采购人：宁波东方理工大学(暂名)

联系人：徐老师 联系电话：13656581969

1. 、代建人：深圳市润置城市建设管理有限公司

联系人：康希希   联系电话：18658662012

地 址：宁波市镇海区同心路568号开元新青年广场2号楼3层306室