**宁波东方理工大学(暂名)校园建设项目永久校区2号地块-三期（体育组团）**

**体育工艺工程**

**报名公告**

采购人名称：宁波东方理工大学(暂名)

代建人名称：深圳市润置城市建设管理有限公司

2024 年 7 月

**宁波东方理工大学(暂名)校园建设项目永久校区2号地块-三期（体育组团）体育工艺工程**

**报名公告**

深圳市润置城市建设管理有限公司（以下称代建人）受宁波东方理工大学(暂名) （以下称采购人）的委托，就宁波东方理工大学(暂名)校园建设项目永久校区2号地块-三期（体育组团）体育工艺工程组织公开报名，诚邀符合条件的潜在体育工艺单位参加报名，择优邀请参与投标。

1. 项目名称：宁波东方理工大学(暂名)校园建设项目永久校区2号地块-三期（体育组团）体育工艺工程。
2. 项目概况：本工程位于宁波市镇海区清水浦片区，校园北临风华路，南接滨江路，东至宁波绕城高速，西接逸夫路。

本次采购为宁波东方理工大学(暂名)校园建设项目永久校区2号地块-三期（体育组团）体育工艺工程。

体育组团包括篮球馆、游泳馆、综合训练馆、室外跑道、足球场、篮球场、排球场及地下车库，其中地上建筑面积约2万平方米，地下建筑面积约1.3万平方米。

报名单位负责设备采购（发包人之独立供货人提供的设备除外）、材料供应、工程及设备材料报审、图纸送审、工程安装、调试、深化设计图纸和技术要求、验收及保修期内的维护等工作。涉及体育工艺承包工程竣工资料的收集整理、汇总工作均由报名单位负责。

游泳馆、篮球馆、综合馆包括泳池专用瓷砖、泳池附属设备、场地扩声系统、场地照明系统、专项智能化系统、体育运动木地板、座椅(含活动看台)、球类专用PVC；

室外体育场包括400米标准塑胶跑道及外延部分、足球场、座椅、场地扩声系统、场地照明系统、专项智能化系统、自动升降旗系统、围网系统、网球丙烯酸场地、硅PU运动面层系统及主要为跳高、跳远、撑杆跳、铁饼链球、铅球、标枪助跑道和体育设施，体育场地基础、排水、水电预埋预留及划线等的施工。



1. 工期要求

1、篮球馆、游泳馆、车库、室外跑道、足球场、篮球场暂定于2024年8月15日开工，室外操场及室外篮球场（首开区）于2024年10月20日完成，除首开区以外部分于2025年6月30日工程完成，整体于2025年7月30日交付使用。

2、综合训练馆及其余部分暂定2025年9月20日开工，2026年4月15日工程完成，2026年5月15日交付使用。

具体关键节点按发包方确认的节点计划作为完成项目建设进度控制的工作目标。 以上工期均已考虑春节和其他节假日，具体开工日期以采购人、代建人书面开工通知为准，竣工日期与工程移交日期不予顺延。

四、潜在的报名方资格及提交资料：

1、报名方具有独立的法人资格，具备有效的营业执照。（提供公司营业执照等相关复印件）。

2、资质要求：具备建筑工程施工总承包壹级资质或建筑装饰装修工程专业承包壹级资质或机电设备安装工程专业承包贰级资质。（提供公司资质证书等相关复印件，若联合体投标，所有联合体成员单位均需满足资质要求）。

3、公司业绩要求：

①满足公司近5年内（2019年1月份至今）已竣（完）工（以竣工报告时间为准）的体育工艺专项工程单个合同额不小于3千万元，或承接过单个项目建筑面积不小于3万平米的体育场馆类项目的体育工艺专项工程。（公司业绩需提供至少1-3项相关业绩，提供施工许可证、合同复印件、竣工验收报告、获奖证书等证明材料，若联合体投标，所有联合体成员单位均需满足业绩要求）。

4、拟派项目团队业绩要求：

①指挥长：公司职务为报名公司副总级别及以上（负责项目整体的统筹与把控，并具有协调各项目相关方、项目团队及公司各项资源的能力）；②项目负责人：建筑工程专业注册建造师二级及以上、安全B本、工作年限10年及以上，参与的体育工艺专项工程单个合同额不小于2千万元或单项目建筑面积不小于2万平米的体育场馆类项目的体育工艺专项工程；③技术总工：中级工程师及以上，工作年限10年及以上；④施工负责人：具有中级及以上职称（或建筑工程专业注册建造师二级及以上）、工作年限10年及以上。

（**所有人员**需提供简历表、职称证书、获奖证书（如有）、近6个月社保缴纳证明（2024年1月至2024年6月）等相关证明资料；项目负责人需额外提供至少1-3项满足要求的相关业绩，并提供合同、开（竣工）报告等相关业绩证明资料。）

5、近三年（2021-2023年）经第三方审计的财务报告，公司营业额、体育工艺专项工程的营业额、资产负债率、经营性活动现金流入情况及经营性活动现金流出情况。（若2023年第三方财务审计报告还未完成，则提供（2020-2022年）经第三方审计的财务报告）。

6、投标人的信用情况；投标人、法定代表人、项目负责人未被“信用中国”列入严重失信主体名单和“信用中国（浙江）”列入黑名单。

7、报名方具备安全生产条件，取得有效安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，拟报名单位近三年（截止时间为本报名公告发布日）无重特大安全生产责任事故。（提供安全生产许可证等相关复印件）

8、本项目接受联合体报名（联合体成员不超过3家）。

9、投标人认为有必要的其他资料。（提供团队架构等支持相关的材料）。

10、报名资料需编制目录索引。

11、本项目不接受存在控股关系的两家及以上单位同时报名。

12、学校保留要求各投标单位提供其他资料的权利。

**请报名方认真对照资格条件，如不符合要求的，无意或故意参与报名，经评审发现的则取消报名方资格；评审过程中，报名方提供的相关证件为虚假或伪造，或者其他人员持法定代表人或授权委托人的身份证参与报名，一经发现亦取消报名方资格，且所产生的一切后果由报名方自行承担。**

五、报名保证金的缴纳：

金额：人民币壹万元整。

通过供应商的基本账户以银行转帐方式缴入以下账户

账户名：深圳市润置城市建设管理有限公司

开户行：交通银行深圳分行营业部

银行账号：443066285013006976000

提交截止时间：**2024年 7 月 26 日 10:00**

（北京时间，以资金到达上述账户时间为准。同时需将缴纳投标保证金的付款凭证发送到邮箱CRLD\_NBDFLGHY\_ZY@crland.com.cn）

六、报名文件接收：

1、凡符合报名资格要求并有意参加者，请于**2024年 7 月 26 日 10:00 （逾期提交的资料不予接收）**前至宁波市镇海区同心路568号开元新青年广场2号楼3楼306室递交报名文件（纸质版一份，电子版一份，电子版需提供可编辑版及PDF盖章版扫描件，存入U盘，U盘贴好单位标签，与纸质资料一同送达）。

2、本次报名公告发布在宁波东方理工大学（暂名）（https://www.eitech.edu.cn）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/），报名文件可从宁波东方理工大学（暂名）（https://www.eitech.edu.cn）下载获取。

3、有关本次报名的事项若存在变动或修改，敬请及时关注宁波东方理工大学（暂名）（https://www.eitech.edu.cn）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）发布的信息更正公告，恕不另行通知，如有遗漏采购人概不负责。

七、报名文件接收截止时间：**2024年 7 月 26 日 10:00** 。

八、联系方式

（一）、采购人：宁波东方理工大学(暂名)

联系人：徐老师   联系电话：13656581969

1. 、代建人：深圳市润置城市建设管理有限公司

联系人：杨书琳   联系电话：13797895120

地 址：宁波市镇海区同心路568号开元新青年广场2号楼3楼306室